КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по учебной дисциплине «ЭММ в логистике»

для студентов гр. ЗМЛ-5911, ЗМЛ-5912, ЗМЛ-5913

Задача 1. Для производства двух видов продукции А и В предприятие использует четыре группы оборудования. На производство одной единицы продукции А требуется занять в течение рабочей смены соответственно 1, 0, 5 и 3 единиц первого, второго, третьего и четвертого типа  оборудования, а на производство одной единицы продукции В требуется соответственно 1, 1, 0, 2 единиц оборудования первого, второго, третьего и четвертого типа. Имеется оборудование в следующем количестве: первого типа – 18, второго – 12, третьего – 24, четвертого – 18 единиц. Предприятие получает с одной единицы продукции А 4 ден. ед. чистого дохода и 6 ден. ед.— с одной единицы продукции В.

Сколько единиц продукции каждого вида должно производить предприятие, чтобы получить наибольшую прибыль?

Задача 2. Для задачи, состоящей в максимизации функции

при условиях

записать двойственную ей задачу.

Задача 3. Формализовать постановку следующей транспортной задачи.

Стоимость доставки единицы продукции от поставщика к потребителю располагается в правом нижнем углу ячейки.

| Поставщик | Потребитель |  |  | Запас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| A 2 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| A 3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потребность | 15 | 20 | 25 |  |

Требуется составить план перевозок, при котором общая стоимость доставки продукции будет наименьшей.

Задача 4. Составить сетевой график работ, провести его анализ, в результате найти критический путь и рассчитать следующие показатели: критическое время, ранние и поздние времена наступления событий, ранние и поздние начала и окончания работ, полный и свободный резервы каждой работы.

Исходные данные взять из Таблицы 1, выбрав вариант задания, соответствующий последней цифре номера зачетной книжки студента.

| Номер варианта задания/ Работа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,2) | 5 | 3 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| (1,3) | 8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 |
| (1,4) | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| (2,3) | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| (2,6) | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 |
| (2,5) | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 |
| (3,6) | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 |
| (4,3) | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| (4,6) | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| (6,5) | 5 | 11 | 7 | 5 | 15 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| (6,7) | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 |
| (6,8) | 15 | 11 | 10 | 15 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| (5,9) | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| (7,9) | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| (7,8) | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 3 | 15 | 7 | 4 | 7 |
| (8,9) | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 |

Задача 5. Решить матричную игру:

| 3 | 9 | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | 3 |
| 1 | 10 | 2 |